Zápisnica

zo zasadnutia Komisie výstavby, regionálneho rozvoja a ochrany životného prostredia, konanej dňa 30.1.2017 v zasadacej miestnosti Obecného úradu Bohdanovce nad Trnavou

Prítomní: Peter Mračka – predseda komisie

Ing. Ľuboš Dušek, člen

Ing. Ľubomír Kvetan, člen

Jozef Kavický, člen

Miroslav Sučák – starosta obce

1. Kontrola úloh zo zasadnutia komisie dňa 5.12.2016

2. Rôzne:

- Stavba splaškovej kanalizácie ďalej pokračuje. Pokládku gravitačného potrubia v dĺžke 583 m dodávateľ ukončil 10.1.2017. V mesiaci január v súčinnosti s TAVOS, a.s. prevádzal tlakové skúšky potrubia. Pravdepodobne v mesiaci marec začnú práce na komunikácii (asfaltovanie). Obec požiadala projektanta o zmenu projektu, presunutie ČS 5 na koniec ulice na Vŕšku z dôvodu vyjadrenia TAVOS, a.s. na požiadavku obce, pripojenia na kanalizáciu RD s.č. 186-193. Túto časť stavby starosta obce navrhuje dať do realizácie v roku 2018, komisia návrh podporuje. Starosta obce informoval o prebiehajúcom prieskume trhu na stavebné práce výstavby časti kanalizácie v Ukušovej ulici. Komisia doporučuje sa zaoberať aj iným spôsobom pokládky kanalizačného potrubia, a to podtláčaním.

-  Starosta obce informoval komisiu o schválenom VZN č. 49/2017 o miestnom poplatku za rozvoj. Komisia doporučuje aplikovať VZN v súčinnosti so SOÚ- stavebná oblasť.

- Obec pripravuje verejné obstarávanie na investičné akcie naplánované v tomto roku.

- Komisia doporučuje starostovi obnoviť rokovania s vlastníkmi pozemku p.č.35 a p.č. 40/2 (rod. Martinkovičových) o spôsobe prevodu potrebnej časti na obec pre IBV Za humnami podľa ÚPN-O.

- Starosta obce pripravuje kvôli požiadavke Krajského pamiatkového úradu v Trnave archeologický výskum lokality IBV Horný mlyn.

- Starosta obce opätovne komisiu informoval o zázname opravy chyby v katastrálnom operáte Správou katastra v Trnave a o žiadosti rodín Kosírových, Mĺkvych a Mikulových o zvolanie pracovného rokovania OZ vo veci odpredaja častí mlynského náhona. Komisia doporučuje zobrať na vedomie skutkový stav po oprave chyby zamerania.

- Komisia doporučuje kladne vyhovieť žiadosti Ing. Petra Čavaru a pokúsiť sa dojednať so ZSE o prekládku el. stĺpa v chodníku pred RD s.č. 94.

- Starosta obce komisiu informoval o VZN o odpadoch a jeho aplikácii v systéme zberu odpadov v obci v nasledujúcom období.

- Starosta obce oboznámil komisiu s jeho spracovanou Správou starostu obce za rok 2016 a zároveň komisii poďakoval za ich prácu v uplynulom období.

Stavebné konania:

- Rozhodnutie o predĺžení platnosti SP- obec Bohdanovce nad Trnavou:

- Zateplenie obecných budov

- Revitalizácia centra obce

- Prístavba telocvične ZŠ Bohdanovce nad Trnavou

- Zmena stavby požiarnej zbrojnice prístavbou, nadstavbou a stavebnými úpravami

- Oznámenie o začatí územného konania- obec Bohdanovce nad Trnavou- IBV Horný mlyn II-

- Oznámenie o začatí územného konania- Denis Snopka- RD, garáž

- Stavebné povolenie- Igor a Daniela Kyrinovičoví- RD

- Stavebné povolenie- Matúš Piaček- RD

- Stavebné povolenie- Richard Bílik- Garáž

- Oznámenie o začatí stavebného konania- Ing. Pavel a Ing. Jarmila Paulínyoví- zmena stavby

RD

- Oznámenie o začatí kolaudačného konania- Ing. Michal Kubovič- ČOV

- Súhlas na uvedenie do prevádzky MZZO- Václav Piaček

- Súhlas na uvedenie do prevádzky MZZO- CellQoS, a.s., - ČOV p.č. 24/4

- Súhlas na uvedenie do prevádzky MZZO- CellQoS, a.s., - ČOV p.č. 24/9

- Súhlas na uvedenie do prevádzky MZZO- CellQoS, a.s., p.č. 24/4

- Súhlas na uvedenie do prevádzky MZZO- CellQoS, a.s., p.č. 24/9

- Súhlas na uvedenie do prevádzky MZZO- Matúš Piaček

- Súhlas na uvedenie do prevádzky MZZO- Daniela Orešanská

- Súhlas na uvedenie do prevádzky MZZO- Ing. Martin Sučák- ČOV

- Súhlas na uvedenie do prevádzky MZZO- Michal Kubovič- ČOV

- Súhlas na uvedenie do prevádzky MZZO- Iveta Smolinská

- Súhlas na uvedenie do prevádzky MZZO- JTEC, s.r.o.

- Súhlas na uvedenie do prevádzky MZZO- Ing. Martin Sučák

- Súhlas na uvedenie do prevádzky MZZO- Ladislav Vyskoč

- Súhlas na uvedenie do prevádzky MZZO-Ing. Danica Nižnanová

- Súhlas na povolenie stavby MZZO- Denis Snopka

- Súhlas na povolenie stavby MZZO- Igor Kyrinovič

- Dodatočné povolenie na uskutočnenie vodnej stavby- CellQos, a.s.- ČOV na p.č. 24/4

- Dodatočné povolenie na uskutočnenie vodnej stavby- CellQos, a.s.- ČOV na p.č. 24/9

- Začatie konania o dodatočnom povolení stavby- Mgr. Viera Lenivá- RD

- Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby- Ing. Štefan Mišo- ČOV

- Oznámenie o začatí kolaudačného konania- Róbert Kollár a Milada Martišková- Zmena stavby RD prístavbou a stavebnými úpravami

- Oznámenie o začatí kolaudačného konania- Václav a Gabriela Piačkoví- Garáž

- Kolaudačné rozhodnutie- Ing. Peter a Mgr. Veronika Babincoví- RD

- Kolaudačné rozhodnutie- Ing. Peter Kavický- RD

- Kolaudačné rozhodnutie- Ing. Martin Sučák- RD

- Kolaudačné rozhodnutie- Ing. Danica Nižnanová- Prístupová komunikácia

- Kolaudačné rozhodnutie- Ing. Danica Nižnanová- RD

- Kolaudačné rozhodnutie- René a Iveta Smolinskí- Záhradná chata

- Kolaudačné rozhodnutie- Ladislav a Mária Vyskočoví- Stavebné úpravy RD

- Súhlas na výrub drevín- doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc.

Zapísal: Jozef Kavický