**Zápisnica**

**zo zasadnutia Komisie výstavby, regionálneho rozvoja a ochrany životného prostredia, konanej dňa 5.12.2016 v zasadacej miestnosti Obecného úradu Bohdanovce nad Trnavou**

**Prítomní:** Peter Mračka – predseda komisie

Ing. Ľuboš Dušek, člen

Ing. Ľubomír Kvetan, člen

Jozef Kavický, člen

Miroslav Sučák – starosta obce

**Ospravedlnený:** Mgr. Peter Novák, člen

1. Kontrola úloh zo zasadnutia komisie dňa 26.9.2016

2. Rôzne:

- Starosta obce informoval komisiu o stave a priebehu výstavby kanalizácie, vrátane kanalizačných prípojok k jednotlivým nehnuteľnostiam. K dnešnému dňu je zrealizovanej cca 200 m gravitačnej kanalizácie Stoky A 5, od baru po križovatku pri Ryškových a 16 ks kanalizačných prípojok. Stavba pravdepodobne bude v časovom sklze napriek snahe dodávateľskej firmy pracovať počas celého týždňa a i v dňoch pracovného voľna.

- Starosta obce informoval komisiu o schválení žiadosti o NFP na zberný dvor v čiastke 221 928,26 € z MŽP SR ako Riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia, v súčasnosti sa pripravuje zmluva o poskytnutí NFP.

- Vyhlásená obchodná verejná súťaž na odpredaj nadbytočného majetku obce bola uzatvorená, komisia doporučuje do zmluvy zapracovať klauzulu o vecnom bremene- kanalizačnej prípojke.

- Starosta obce informoval komisiu o dlhodobom záujme zainteresovaných na vysporiadanie parcely registra „C“ KN č. 91/1 orná pôda o celkovej výmere 1 663 m2, kde obec vlastní ½ podielu. Komisia doporučuje zo známych dôvodov jeho odpredaj za podmienok, keď pôvodný spoluvlastník ešte žil (p. Krchnáková).

- Obec pripravila žiadosť o NFP z Environmentálneho fondu na kanalizáciu na rok 2017, ktorú aj podala. Zaoberá sa možnosťami získania tohto grantu.

- Starosta komisiu informoval o návrhu investícií na rok 2017 v návrhu rozpočtu obce. Komisia doporučuje tieto schváliť.

- Obec rokuje o návrhu firmy TT- TRANS s.r.o. na vybudovanie účelovej komunikácie na parcele registra „C“ KN č. 768/2. Komisia doporučuje znenie návrhu ZoD prekonzultovať s právnickou osobou.

- Lokalita v ÚPNO označená ako Za humnami sa nedarí riešiť v platnom znení ÚP. Stretnutie s vlastníkmi poukázalo na neochotu niektorých vlastníkov v dohľadnej dobe situáciu riešiť. Riešením by bola možnosť predostretá starostom obce. Zaoberať sa ňou a rozhodnúť ako ďalej musí OZ.

Stavebné konania:

- Oznámenie o začatí územného konania- Slovak Telekom- INS FTTH Bohdanovce n/T.

- Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením- Ing. Peter Bobkovič- Rodinný dom.

- Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby- René Hurek- Rodinný dom.

- Oznámenie o začatí stavebného konania- Igor a Daniela Kyrinovičoví- Rodinný dom.

- Oznámenie o začatí vodoprávneho konania- Ing. Štefan Mišo- domová ČOV.

- Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby- JTEC, s.r.o.- Zmena stavby RD nadstavbou a stavebnými úpravami.

- Oznámenie o začatí vodoprávneho konania- Ing. Martin Sučák- domová ČOV.

- Rozhodnutie na uskutočnenie vodnej stavby- Natália Januščáková- ČOV.

- Stavebné povolenie- Rudolf Halenár- Zmena stavby RD nadstavbou, prístavbou a stavebnými úpravami.

- Súhlas na povolenie stavby MZZO- Rudolf Halenár.

- Oznámenie o spojení územného a stavebného konania- Richard Bílik- Garáž.

- Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby spojenom s kolaudačným konaním- CellQoS a.s.,- Rodinný dom I.

- Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby spojenom s kolaudačným konaním- CellQoS a.s.,- Rodinný dom II.

- Oznámenie o začatí kolaudačného konania- Ing. Martin Sučák- Rodinný dom.

- Oznámenie o začatí kolaudačného konania- Ladislav a Mária Vyskočoví- Stavebné úpravy rodinného domu.

- Oznámenie o začatí kolaudačného konania- Ing. Peter Kavický- Rodinný dom.

- Oznámenie o začatí kolaudačného konania- Iveta a René Smolinskí- Záhradná chata.

- Oznámenie o začatí kolaudačného konania- Ing. Danica Nižnanová- Prístupová komunikácia.

- Oznámenie o začatí kolaudačného konania- Ing. Danica Nižnanová- Rodinný dom.

- Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby- Elastik, s.r.o., - Cisternové hospodárstvo, váha- dostavba.

- Súhlas na uvedenie do prevádzky MZZO- Natália Januščáková.

- Rozhodnutie na trvalé užívanie vodnej stavby- Iveta a René Smolinskí- domová ČOV.

- Kolaudačné rozhodnutie- Natália Januščáková- Rodinný dom.

- Oznámenie o začatí konania na výrub drevín- doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc.

- Rozhodnutie na výrub drevín- Jozef Trník.

- Rozhodnutie na výrub drevín- Mgr. Mária Krajčovičová.

- Rozhodnutie o zastavení stavebných prác- Mgr. Viera Lenivá- Rodinný dom.

- Rozhodnutie o zastavení stavebných prác - René Hurek- Rodinný dom.

Zapísal: Jozef Kavický