Zápisnica

Zo zasadnutia Komisie výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia, konanej dňa 24.04.2013 v zasadacej miestnosti Obecného úradu Bohdanovce nad Trnavou.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

-	Komisia sa oboznámila s obsahom Urbanistickej štúdie IBV Horný mlyn. Po rozhovore o možnosti výstavby RD komisia odporúča v regulatívoch výstavby umožniť stavbu RD s dvoma nadzemnými podlažiami.

-	Komisia sa oboznámila s návrhom dispozičného riešenia prístavby telocvične k ZŠ. Odporúča rozpracovať alt. č. 2.

-	Komisia prerokovala žiadosť Ing. Márie Branišovej o inštaláciu pamätníka politických väzňov obce Bohdanovce nad Trnavou pred budovou školy. K žiadosti bol priložený zoznam občanov obce, ktorí boli perzekuovaní bývalým režimom. Po rozhovore komisia odporúča tento problém riešiť komplexne a preto osloviť ÚPN o návrh poskytnutia údajov o občanoch, ktorí boli minulým režimom nespravodlivo odsúdení a väznení.

-	Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce pre p. Elišku Horváthovú a manžela Martina. Komisia sa na tvare miesta oboznámila so stavom a odporúča odpredať iba časť pozemku pôvodne p.č.224/1 s ponechaním polomeru pre napojenie budúcej komunikácie po pôvodnom mlynskom náhone smerom k bytovkám.

-	Komisia sa oboznámila s návrhom Zmluvy o dielo na zhotovenie rekonštrukcie MK- Majerská ulica. Odporúča predĺžiť záručnú lehotu na 60 mesiacov. Penále z omeškania odporúča 100,00 €/deň. Bod 14.1 upraviť na povinnosť informovať druhú stranu najneskôr do 3 dní.

-	Chodník na Vŕšok sa začne realizovať 3.5.2013. Odovzdanie stavby bude ten istý deň. Dodávateľ je firma EKOP.

-	Komisia sa oboznámila s návrhom zastavovacieho plánu na 2 RD na pozemkoch vo vlastníctve JUDr. Dariny Kurňavovej i s návrhom riešenia ďalšieho postupu, ktorý načrtol starosta.

-	Komisia berie na vedomie ohlásenie drobnej stavby- prístrešok na drevo pre Ing. Ľ. Dušeka.

-	Komisia vzala na vedomie informáciu starostu obce o investičných aktivitách. Zateplenie a fasáda KD je dokončené, zateplenie a izolácia strechy TJ je taktiež ukončené. Prebiehajú práce na realizácii NN rozvodov IBV Mladý potok. Je ukončená rekonštrukcia malej zasadačky KD.

Zapísal: Jozef Kavický

V Bohdanovciach nad Trnavou, 24.04.2013