**Zápisnica**

**zo zasadnutia Komisie výstavby, regionálneho rozvoja a ochrany životného prostredia, konanej dňa 27.2.2017 v zasadacej miestnosti Obecného úradu Bohdanovce nad Trnavou**

**Prítomní:** Ing. Ľuboš Dušek, člen

 Ing. Ľubomír Kvetan, člen

 Jozef Kavický, člen

 Miroslav Sučák – starosta obce

1. Kontrola úloh zo zasadnutia komisie dňa 30.1.2017

a) Kanalizácia - zhotoviteľ stavby nastúpi 11. marca na práce, ktorými

 uvedie komunikáciu do pôvodného stavu,

 - rovnako terénne úpravy.

b) - p. Čambál s firmy PAPO zvažuje finančne prispieť na rozšírenie cesty pri p. Plaštiakovej v predpokladanej sume 70.00 €/m2.

c) Parc. 35-42 - o možnom prevode pozemku p. Jaborníková vyjadrila ochotu odovzdať pozemok za cenu 70,00 €/m2. Dostala odpoveď od starostu písomnou formou. o ponuke za cenu 10,00 €/m2.

Obec poslala výzvu na rokovanie 11.3.2017.

d) Lokalita Tehelná- poslanci sú pozvaní na pracovné stretnutie na 10.3.2017 k riešeniu problematiky uvedenia do súladu s katastrom.

e) Pred RD s.č. 94- pri Vrankovi prekládka stĺpu elektrického vedenia- hľadá sa najlepšia ponuka.

f) Ostatné materiály sú predmetom zápisnice s  predchádzajúceho stretnutia.

2. Oznámenie SVP- Správa povodia Dolného Váhu bude vykonávať prehliadku 27.3.2017.

3. Obec obnovuje projekt TNC- aktualizácia- projektant Ing. Hába.

4. Pani Poláková bola vyzvaná, aby neoprávnene ohradená časť obecného pozemku bola

 uvedená do právneho stavu.

5. Vysporiadanie pozemku p.č. 91/1 je otvorené, zatiaľ bez výsledného riešenia. Bude

 vypracovaný geometrický plán opätovne zaslaný všetkým zúčastneným stranám.

6. Starosta predložil informáciu o výzve na VO dodávateľa stavby telocvične ( firma Visions ),

 bola kreovaná 3- členná komisia zástupcov obce. Doteraz predložilo ponuku 5 firiem.

7. Pán Svoboda Mário, nájomca v 15 bytovom nájomnom dome zaslal žiadosť o možnosť

 zaskliť loggiu. Odporúčanie stavebnej komisie- s ohľadom na pôvodný projekt (autorské

 práva ), ako i financovanie tohto projektu s jeho jasne definovanými parametrami využitia

 jednotlivých priestorov bytov, ako aj ich tech. riešením stavebná komisia odporúča

 nevyhovieť.

8. Kanalizácia na Vŕšku- bude vypracovaný výškopis a polohopis, ako súčasť stavebného

 povolenia vodovodu, v dĺžke 70m a kanalizácie.

 Na základe toho - vypracovanie projektovej dokumentácie.

.... týmto bola stav. komisiou uzavretá

Stavebné konania:

- Oznámenie o začatí územného konania- Daniela a Róbert Fekonjoví- RD, Letná kuchyňa, Garáž

- Oznámenie o začatí stavebného konania- Lenka a Marián Janecoví- RD

- Stavebné povolenie- Jarmila a Pavel Paulínioví- Zmena stavby RD

- Oznámenie o začatí kolaudačného konania- Ľubomíra a Ján Strížoví- RD

- Oznámenie o začatí kolaudačného konania- Zuzana Danišková- RD

- Rozhodnutie o dodatočnom povolení a užívaní stavby- JTEC s.r.o.- Zmena stavby RD

- Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby- CellQos, a.s.- RD (p.č. 24/10)

- Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby- CellQos, a.s.- RD (p.č. 24/11)

- Súhlas na uvedenie do prevádzky MZZO- Peter Babinec

- Súhlas na uvedenie do prevádzky MZZO- Róbert Kollár

- Súhlas na povolenie stavby MZZO- Viera Lenivá

- Súhlas na povolenie stavby MZZO- Jarmila a Pavel Paulínioví

- Kolaudačné rozhodnutie- Gabriela a Václav Piačekoví- Garáž

- Kolaudačné rozhodnutie- Milada Martišková a Róbert Kollár- RD

- Oznámenie o začatí konania- Peter Horváth- výrub drevín

- Oznámenie o podanom odvolaní- Oľga Jkubcová

Zapísal: Ing. Ľuboš Dušek