**Zápisnica**

**zo zasadnutia Komisie výstavby, regionálneho rozvoja a ochrany životného prostredia, konanej dňa 22.6.2015 v  Bohdanovciach nad Trnavou.**

**Prítomní:** Jozef Kavický

 Ing. Ľuboš Dušek

 Ing. Ľubomír Kvetan

 Miroslav Sučák – starosta obce

1. Kontrola úloh, rôzne:

Starosta obce informoval o plnení úloh z posledného zasadnutia komisie dňa 25.5.2015:

- spracovaný bol realizačný projekt vodovodu – IBV „Horný mlyn“, rozpočtové náklady činia 60 201,82 € bez DPH,

- obec pripravuje výberové konanie na opravu strechy KD financovanej z rezervy vlády SR, komisia upozorňuje na nutnosť brať zreteľ pri oprave strechy aj na budúce zateplenie fasády KD a riešenie uchytenia klampiarskych výrobkov na streche – žľaby,

- komisia bola informovaná o proteste okresného prokurátora ohľadom VZN č. 21/2009 o chove zvierat na území obce,

- starosta informoval komisiu o možnosti získania dotácie na viacúčelové ihrisko, obec prefinancuje

 prípravu pozemku s odvodnením, hodnota získaného grantu činí 40 000,- €,

- starosta informoval o získaní dotácie z Ministerstva vnútra SR na kamerový systém vo

 výške 2 100€, 1 ks – cintorín a 1 ks – ihrisko TJ, spoluúčasť obce činí 525,-€.

- požiadavku občanov o inštaláciu retardérov pri bytových domoch prekonzultovať s ORPZ – DI Trnava,

- komisia sa oboznámila s PD – 9 b.j., bytový dom Bohdanovce nad Trnavou. Podľa PD je navrhnutých

 8 parkovacích státí na pozemku vo vlastníctve obce. S takýmto riešením komisia nesúhlasí – parkovacie

 státia umiestniť výlučne na pozemku vo vlastníctve investora,

- komisia sa oboznámila so žiadosťou p. Grežďovej, rod. Stoláriková o odkúpenie pozemku p.č. 291/7

 o výmere 71 m2 - komisia odpredaj odporúča,

- komisia prekonzultuje oprávnenosť jednotlivých položiek rozpočtu – autobusová zastávka pri p.

 Kvetanovi so zástupcom Eurobrik, s.r.o.,

- vzhľadom k možnosti požadovať dotácie na výstavbu kanalizácie aj v lokalitách IBV „Mladý potok“

 a IBV „Horný mlyn“ komisia odporúča starostovi zabezpečiť rozpočty aj na uvedené stavby,

- starosta informoval o rozšírení spracovanej PD rekonštrukcie MŠ o výstavbu ďalšej triedy

 s perspektívou jej ďalšieho využitia,

- žiadosť o výstavbu altánku pri bytových domoch - komisia odporúča riešiť v zmysle stavebného

 zákona a so spoluúčasťou nájomcov bytových domov,

- komisia odporúča, z dôvodu zvýšeného ohrozenia občanov túlavými psami, o striktné dodržiavanie

 VZN i so sankciami voči majiteľom týchto psov.

2. Stavebné konania:

- stavebné povolenie – Prístavba telocvične ZŠ,

- kolaudačné rozhodnutie – Plynovod – Ukušova ul.,

- kolaudačné rozhodnutie RD – Mgr. Roman Kolena,

- kolaudačné rozhodnutie RD – Peter Horváth,

- Rekonštrukcia a modernizácia VO v obci – drobná stavba – ohlásenie,

- rozhodnutie o povolení odstránenia stavby RD – Marián a Ing. Ľubica Šinkoví,

- rozhodnutie povolenia vodnej stavby – Domová čistiareň odpadových vôd – René a Iveta Smolinskí,

- rozhodnutie povolenia vodnej stavby – Vodovod, Splašková kanalizácia, Dažďová kanalizácia stavby

 IBV „Horný mlyn“,

- rozhodnutie o pokute – Leoš Šimunek,

- oznámenia: - o začatí kolaudačného konania RD – Boris Andris a Petra Šimeková,

 - o výkone štátneho dozoru na uskutočnenie náhradnej výsadby,

 - o začatí konania a odstránení stavby RD – Radovan Salva,

 - o územnom a stavebnom konaní Zmeny stavby RD – nadstavba – Bc. Jozef Ganz,

 - o začatí konania o priestupku – Natália Januščáková,

- súhlas na uvedenie MZZO do prevádzky - Petra Šimeková.

Zapísal: Jozef Kavický