**Zápisnica**

**zo zasadnutia Komisie výstavby, regionálneho rozvoja a ochrany životného prostredia, konanej dňa 9.10.2017 v zasadacej miestnosti Obecného úradu Bohdanovce nad Trnavou**

**Prítomní:** Ing. Ľuboš Dušek, člen

Ing. Ľubomír Kvetan, člen

Jozef Kavický, člen

Miroslav Sučák – starosta obce

Peter Mračka- ospravedlnený

1. Kontrola úloh zo zasadnutia komisie dňa 31.7.2017 a rôzne:

- Na stavbe telocvične pokračujú práce. Dodatkom k ZoD bol stanovený dátum ukončenia diela na 31.10.2017 a cena prác naviac v sume 9 989,49 €.

- Prekládka VN na zbernom dvore je určená na 6.11.2017, je nutná informovanosť občanov a právnických subjektov o prerušení dodávky elektrickej energie.

- Žiadateľ výstavby RD v lokalite B9- Tehelňa podal odvolanie voči rozhodnutiu SOÚ.

- Na stavbe 8 b.j. bol ŠOD na kontrolu nepovolených prác. Konanie bude pokračovať na SOÚ.

- OcÚ pracuje na žiadostiach o NFP budovania kanalizácie.

- Víťazom súťaže, firmou PEJB s.r.o., bol vybudovaný vodovod IBV Horný mlyn II v dĺžke cca 180 m so spoluúčasťou vlastníkov priľahlých pozemkov vo výške 2 313,91 €. Komisia doporučuje v nasledujúcom roku pokračovať v realizácii vodovodu na IBV Horný mlyn a IBV Mladý potok.

- V súčasnom období prebiehajú realizačné práce líniovej stavby výstavby optickej siete vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s.

- Komisia doporučuje a podporuje navrhnuté investície v roku 2018 prednesené starostom obce a ich zahrnutie do návrhu rozpočtu na daný rok.

- Oznámením spoločnosti NAFTA a.s. boli ukončené geologické prieskumné práce v zmysle uzatvorenej dohody.

- Komisia sa zaoberala žiadosťou p. Ivana Durína o prehodnotenie stanoviska obce k zatápaniu RD s.č. 36 počas dažďov. Na mieste hľadala najlepšie riešenie v odvedení vôd mimo pozemok žiadateľa. Žiadosť zrejme treba ponímať v komplexnom riešení územia, vybudovanie odvádzacích rigolov, usmernení dažďových vôd z RD na vlastné pozemky do vsakovacích šácht atď.

Stavebné konania:

***Oznámenie o začatí územného stavebného konania***

- Real Invest- SM- RD

- Obec Bohdanovce nad Trnavou- Vodovod, Kanalizácia splašková

***Stavebné povolenia:***

- ELASTIK s.r.o.- Otvorený prístrešok na horľavé kvapaliny

- Ing. Peter Kavický- 3x RD a spevnené plochy

- Ing. Michal Sučák- RD

- Martin Janeček a Petra Skokanová- RD

- Peter a Monika Horváthoví- RD

- Mgr. Viera Lenivá- RD

***Stavebné povolenia:***

- Július Tarkoš- MZZO

- Martin Janeček- MZZO, ČOV

- Michal Sučák- MZZO

- Ing. Peter Kavický- 3x MZZO

***Oznámenia:***

- Ľubomír a Barbora Cuninkoví- RD- kolaudačné konanie

- Marián a Ing. Ľubica Šinkoví- Oznámenie o výkone štátneho stavebného dohľadu- Bytový dom

***Kolaudačné rozhodnutia:***

- Igor a Daniela Kyrinovičoví- RD

***Kolaudačné rozhodnutia:***

- Igor a Daniela Kyrinovičoví- MZZO

- Ľubomír a Barbora Cuninkoví- MZZO

- Peter Mračka- MZZO

- Ing. Štefan Mišo- ČOV

- Obec Bohdanovce nad Trnavou- Kanalizácia Stoka K1

***Rozhodnutia o odstránení stavby:***

*-* Ľuboš Ryška a Bc. Božena Ryšková- RD s.č. 83

- Mário a Kristína Balažovičoví- časť stavby RD

***Rôzne:***

- Július Tarkoš- Rozhodnutie o zamietnutí vydania stavebného povolenia na RD

- Prosman a Pavlovič, AK, v.z. Július Trakoš- Predloženie odvolania

Zapísal: Jozef Kavický