**Zápisnica**

**zo zasadnutia Komisie výstavby, regionálneho rozvoja a ochrany životného prostredia, konanej dňa 2.5.2018 v zasadacej miestnosti Obecného úradu Bohdanovce nad Trnavou**

**Prítomní: :** Peter Mračka

 Ing. Ľubomír Kvetan

 Ing. Ľuboš Dušek

 Jozef Kavický

 Miroslav Sučák – starosta obce

**Program:**

1. Kontrola úloh z 9.4.2018

- Zberný dvor bol skolaudovaný a daný do užívania.

- Prebiehajú práce na odstránenie nedostatkov- oprava tepelnej izolácie v dotknutých častiach telocvične.

- Oprava miestnych komunikácií na Majeri a pri potoku bola zrealizovaná.

- Výstavba vodovodu IBV Horný mlyn bola komplikovaná z dôvodu prevádzaného archeologického prieskumu, t.č. je ukončená.

1. Komisia sa zaoberala verejným obstarávaním zákazky „Zateplenie fasády MŠ“. Prieskumom trhu bola vybraná firma Bormal- Tibor Borovský, Košúty s najnižšou ponukovou cenou 20 455,90 € s DPH. Realizácia prác bude prebiehať od 29. týždňa.

**Stavebné konania:**

Územné rozhodnutie:

 - Mgr. František Kozoň- RD

Oznámenie o začatí stavebného konania:

 - Filip Ryška- RD

 - Nikola Ryšková- RD

Stavebné povolenia:

 - Ing. Peter Žabka a Mgr. Michaela Žitnáková- RD

 - Peter Trník- RD

Kolaudačné rozhodnutie:

 - Mária a Peter Mračkoví- Nadstavba a stavebné úpravy hostinca a potravín- byt A

 - Kristína Niedelová a Tomáš Paták- Rekreačná chata

 - Obec Bohdanovce nad Trnavou- Zberný dvor- Prekládka 22 kV vedenia

 - ELASTIK, s.r.o.- Otvorený prístrešok na horľavé kvapaliny

Oznámenie o začatí konania:

 - Simona Balonová- Výrub drevín

Súhlas na povolenie stavby MZZO:

 - Real Invest- SM, s.r.o.- RD

 - Peter Trník- RD

Súhlas na uvedenie do prevádzky MZZO:

 - Ing. Peter Polák- záhradná chata

Oznámenie o oboznámení s podkladmi rozhodnutia:

 - M a L Consulting- Bytový dom- Prístupová komunikácia, Parkoviská, Chodníky

Vypracoval : Jozef Kavický, 2.5.2018