**Zápisnica**

**zo zasadnutia Komisie výstavby, regionálneho rozvoja a ochrany životného prostredia, konanej dňa 2.5.2018 v zasadacej miestnosti Obecného úradu Bohdanovce nad Trnavou**

**Prítomní: :** Peter Mračka

Ing. Ľubomír Kvetan

Ing. Ľuboš Dušek

Jozef Kavický

Miroslav Sučák – starosta obce

**Program:**

1. Kontrola úloh z 9.4.2018

- Zberný dvor bol skolaudovaný a daný do užívania.

- Prebiehajú práce na odstránenie nedostatkov- oprava tepelnej izolácie v dotknutých častiach telocvične.

- Oprava miestnych komunikácií na Majeri a pri potoku bola zrealizovaná.

- Výstavba vodovodu IBV Horný mlyn bola komplikovaná z dôvodu prevádzaného archeologického prieskumu, t.č. je ukončená.

1. Komisia sa zaoberala verejným obstarávaním zákazky „Zateplenie fasády MŠ“. Prieskumom trhu bola vybraná firma Bormal- Tibor Borovský, Košúty s najnižšou ponukovou cenou 20 455,90 € s DPH. Realizácia prác bude prebiehať od 29. týždňa.

**Stavebné konania:**

Územné rozhodnutie:

- Mgr. František Kozoň- RD

Oznámenie o začatí stavebného konania:

- Filip Ryška- RD

- Nikola Ryšková- RD

Stavebné povolenia:

- Ing. Peter Žabka a Mgr. Michaela Žitnáková- RD

- Peter Trník- RD

Kolaudačné rozhodnutie:

- Mária a Peter Mračkoví- Nadstavba a stavebné úpravy hostinca a potravín- byt A

- Kristína Niedelová a Tomáš Paták- Rekreačná chata

- Obec Bohdanovce nad Trnavou- Zberný dvor- Prekládka 22 kV vedenia

- ELASTIK, s.r.o.- Otvorený prístrešok na horľavé kvapaliny

Oznámenie o začatí konania:

- Simona Balonová- Výrub drevín

Súhlas na povolenie stavby MZZO:

- Real Invest- SM, s.r.o.- RD

- Peter Trník- RD

Súhlas na uvedenie do prevádzky MZZO:

- Ing. Peter Polák- záhradná chata

Oznámenie o oboznámení s podkladmi rozhodnutia:

- M a L Consulting- Bytový dom- Prístupová komunikácia, Parkoviská, Chodníky

Vypracoval : Jozef Kavický, 2.5.2018