**Zápisnica**

**zo zasadnutia Komisie výstavby, regionálneho rozvoja a ochrany životného prostredia, konanej dňa 9.4.2018 v zasadacej miestnosti Obecného úradu Bohdanovce nad Trnavou**

**Prítomní: :** Ing. Ľubomír Kvetan

Ing. Ľuboš Dušek

Jozef Kavický

Miroslav Sučák – starosta obce

**Program:**

1. Kontrola úloh z 29.1.2018

- Zberný dvor: termín ukončenia je 31.3.2018. Obec požiadala o predĺženie termínu o 2 týždne z dôvodu zmeny objektovej sústavy (doprojektovanie mostovej váhy). Kolaudácia je 19.4.2018.

- Komisia sa zaoberala úpravou zateplenia telocvične v miestach, kde sa prejavil rosný bod.

- Komisia bola informovaná o zmene odkanalizovania IBV Mladý potok, kanalizácia bude umiestnená na pozemku p. Šinku po vzájomnej dohode.

- Starosta informoval o spôsobe spolufinancovania vodovodu v lokalite Horný mlyn, návrh zmluvy vypracovala JUDr. Kurňavová. V súčasnosti prebieha archeologický prieskum.

1. Komisia na svojom zasadnutí dňa 5.3.2018 a 12.3.2018 sa zaoberala VO na zákazky

- Vodovod- IBV Horný mlyn, víťazný uchádzač: firma PEJB, s.r.o., cena zákazky je 35 180,00 € s DPH.

- 9.4.2018 VO na zákazku Pokládka asfaltových zmesí v ulici Majer a Pri potoku (p. Šruteková) víťazný uchádzač: firma SKANSKA Sk, a.s., cena zákazky je 19 977,42 € s DPH.

**Stavebné konania:**

Oznámenie o začatí územného konania:

- Mgr. František Kozoň- RD

Oznámenie o začatí stavebného konania:

- Bohdanovce nad Trnavou- Cyklotrasa

- Ing. Peter Žabka, Mgr. Michaela Žitnáková- RD

- Ing. Július Tarkoš- RD

- Peter Trník- RD

- Real Invest- SM, s.r.o. – RD

Stavebné povolenia:

- Bohdanovce nad Trnavou- IBV Horný mlyn II- Verejné osvetlenie, Plynovod, Elektronické komunikačné siete, Sadové úpravy

- Bohdanovce nad Trnavou- IBV Horný mlyn II- Pozemné komunikácie

- Juraj Heriban- RD

- Ing. Július Tarkoš- RD

- Bohdanovce nad Trnavou- Zmena stavby požiarnej zbrojnice prístavbou, nadstavbou a stavebnými úpravami

Oznámenie o dodatočnom povolení stavby:

- Ing. Peter Polák a Marcela- Záhradná chata

Oznámenie o začatí kolaudačného konania:

- Bohdanovce nad Trnavou- Zberný dvor

- Bohdanovce nad Trnavou- Vodovod Za humnami

- Elastik, s.r.o.- Otvorený prístrešok na horľavé kvapaliny

Kolaudačné rozhodnutie:

- Bohdanovce nad Trnavou- Prístavba telocvične ZŠ

- Bohdanovce nad Trnavou- Kanalizácia Stoka A6

- Bohdanovce nad Trnavou- Vodovod Za humnami

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením:

- Bohdanovce nad Trnavou- Zberný dvor

Rozhodnutie o povolení stavby pred dokončením:

- Bohdanovce nad Trnavou- Zberný dvor

Rozhodnutie o odstránení stavby:

- Rímskokatolícka cirkev- časť stavby domu

Rozhodnutie na výrub drevín:

- Silvia Moncmanová- smrek

- Mária Balažovičová- smrek

Súhlas na povolenie stavby MZZO:

- Ing. Peter Žabka, Mgr. Michaela Žitnáková

Určenie prenosných dopravných značiek:

- Bohdanovce nad Trnavou- Cyklotrasa

Vypracoval : Jozef Kavický, 9.4.2018