**Zápisnica**

**zo zasadnutia Komisie výstavby, regionálneho rozvoja a ochrany životného prostredia, konanej dňa 16.7.2018 v zasadacej miestnosti Obecného úradu Bohdanovce nad Trnavou**

**Prítomní: :** Peter Mračka, predseda komisie

 Ing. Ľuboš Dušek

 Ing. Ľubomír Kvetan

 Jozef Kavický

 Miroslav Sučák – starosta obce

Úvodom zasadnutia stavebná komisia spolu so starostom obce vykonala kontrolu postupu prác na výstavbe Krupanskej cesty, pričom konštatovala, že práce v poslednej dobe nepokračujú, na stavenisko sú navážané aj komunálne odpady. Bolo dohodnuté, že tieto dodávateľ stavby zo staveniska odstráni. O tejto skutočnosti bol vyhotovený aj zápis v stavebnom denníku stavby.

Následne stavebná komisia vykonala obhliadku tzv. oplotenia pri bytovom dome 8 b.j. So zhotoviteľkou oplotenia, p. Homolovou, bolo dohodnuté, že do času, kedy vyrastie vysadený bio pás z tují, ponechá sa oplotenie v takom stave, ako sa nachádza v tomto období. Modul v dotyku s bytovým domom bude pohyblivý.

Rôzne:

- Ukončenie kanalizácie A1- 135 m ( Tehelňa) je naplánované na obdobie 10/11.2018. Toho času je ukončené výberové konanie s tým, že financovanie sa predpokladá z rozpočtu obce ešte v tomto roku.

- Starosta informoval komisiu o rokovaní dňa 16.7.2018 na TAVOS, a.s, Piešťany o dofinancovaní kanalizácie Stoka A5- 146 m ( Za humnami) a Stoka A7- 166 m ( ulica Ku kostolu) z prostriedkov TAVOS a.s. pre rok 2019.

- Starosta informoval schválenej o dotácii z Ministerstva financií SR na zateplenie objektu MŠ vo výške 6 750 €.

- Komisia sa oboznámila s urbanistickou štúdiou IBV Za humnami I. etapa a s koncepciou súhlasí.

**Stavebné konania:**

Stavebné povolenia:

 - Filip Ryška- RD

 - Nikola Ryšková- RD

Kolaudačné rozhodnutie:

 - JUDr. Martina a JUDr. Andrej Adamcoví- RD

 - Real Invest- SM, s.r.o.- RD

 - Obec Bohdanovce nad Trnavou- Vodovod, IBV Horný mlyn

 - Marcela a Ing. Peter Polákoví- Záhradná chata

 - Eva Masaryková- Prístrešok

Rozhodnutie na výrub drevín:

 - Andrej Šarvaic- borievka čínska 1 ks

Súhlas na uvedenie do prevádzky MZZO:

 - Real Invest- SM, s.r.o.- RD

Rozhodnutie:

 - Eva Masaryková- uloženie pokuty

Vypracoval : Jozef Kavický, 16.7.2018