Zápisnica

zo zasadnutia Komisie výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia, konanej dňa 25.8.2014 v zasadacej miestnosti Obecného úradu Bohdanovce nad Trnavou.

Prítomní:

Ing. Ľubomír Kvetan

p. Jozef Kavický

Ing. Ľuboš Dušek

p. Miroslav Sučák – starosta obce

- Stavebná komisia vzala na vedomie a odporučila investičnú akciu Zateplenie a obnova fasády na objekte kultúrneho domu v zmysle schválenej projektovej dokumentácie z prostriedkov Ministerstva financií SR pre individuálne potreby obcí v hodnote    9.000 €. Verejné obstarávanie na túto aktivitu vyhrala firma KNOSS s.r.o., 906 35 Plavecký Mikuláš 307 so sumou 10.989,62 €. Termín ukončenia stavebných prác 31.10.2014.

Komisia odporúča starostovi zvážiť doplnenie stavebnej akcie o rekonštrukciu vstupných schodov do objektu kultúrneho domu.

- Komisia riešila sťažnosť p. Františka Klčovanského na p. Juraja Koleňáka o chove hospodárskych zvierat. Sťažnosť bola zaslaným listom p. starostu vybavená.

- Obci bola odovzdaná projektová dokumentácia Revitalizácia centra obce aj so zapracovanými pripomienkami.

- Obci bola odovzdaná projektová dokumentácia Nadstavba a prístavba hasičskej zbrojnice so zapracovanými pripomienkami.

- Komisia riešila problém v projekte IBV Horný mlyn, prišlo k dohode s p. Milanom Koleňákom, čo následne vyvolalo zmenu projektovej dokumentácie so zapracovaním nového riešenia.

- Boli zrealizované a uhradené práce na vyčistení nádrží na ľahké topné oleje a následne vyriešené ich zapojenie do systému polievania športového areálu.

- Chodník pre peších IV. etapa, realizátor Cestné stavby Trnava, Ing. Baďura, začnú práce od 1. septembra 2014. Bude potrebné zadať vytýčenie inžinierskych sietí (telekomunikačných káblov, ...) pre ich presnú polohu s možnou potrebou realizácie výkopových sond v smere trasy od dodávateľa. Komisia upozorňuje, že v cenovej ponuke nie je zahrnutý odvoz sute a zeminy na skládku pri výkopových prácach.

- Zástupcovia záhradkárskej osady Pažiť boli vyzvaní na stretnutie, ktorého témou je legalizácia už jestvujúcich záhradkárskych chát, stanovenie regulatívov novej výstavby (výška objektov, umiestnenie, podlahová plocha.... a iné parametre). Výsledok stretnutia bude predložený Ing. arch. Odnogovi.

- Slečna Denisa Gašparovičová požiadala o nájom priestorov v kultúrnom dome oproti pani Šarvaicovej za účelom zriadenia kozmetického salónu. Vykonané stavebné úpravy tohto priestoru v sume cca 1.500 € budú okrem nájomného splácané vo výške 50% vynaložených nákladov obce v priebehu troch rokov trvania nájomného vzťahu.

- Komisia vzala na vedomie žiadosť o odkúpenie časti mlynského náhonu p. Silviou Moncmanovou.

- Pán Milan Drinka požiadal o drobnú stavbu prístavby rodinného domu, komisia odporúča riešiť danú žiadosť vyššie menovaného v súlade so stavebným zákonom podľa charakteru stavby.

- Komisii bol predložený návrh stavebných aktivít obce na rok 2015. Komisia návrh vzala na vedomie s jeho doporučením pre schválenie OZ.

- Stavebné konania:

- Stavebné povolenie RD- Mikuláš Šefčík a Barbora Veselá

- Stavebné povolenie RD- Peter Kavický a Janka Kavická

- Stavebné povolenie zmena stavby RD- Róbert Kollár a Milada Martišková

- Kolaudačné rozhodnutie prístavby RD- Juraj Belán

- Kolaudačné rozhodnutie RD- Drahoslav Vadovič a Jarmila Vadovičová

- Kolaudačné rozhodnutie RD- Anna Kozárová

- Územné rozhodnutie Prístavba telocvične ZŠ- Obec Bohdanovce nad Trnavou

- Územné rozhodnutie IBV Horný mlyn- obec Bohdanovce nad Trnavou

- Výzva na doplnenie žiadosti a prerušenie konania RD- Martin Škulec a Lenka    Škulcová

- Výzva na predloženie žiadosti o dodatočné povolenie stavby a prerušenie konania RD- Natália Januščáková

- Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby a povolení užívania stavby Garáž- Juraj Belán

- Výzva na predloženie žiadosti o dodatočné povolenie stavby a prerušenie konania Sklad s prístreškom- Viera Lenivá

- Oznámenie o spojení územného a stavebného konania RD- Matej Šarvaic

- Oznámenie o spojení územného a stavebného konania Hala s peletovacou linkou- TT-AGRO s.r.o.

- Oznámenie o spojení územného a stavebného konania NN prípojka + NN rozvody- TT-AGRO s.r.o.

- Oznámenie o spojení územného a stavebného konania RD, spevnené plochy- Tomáš Vadovič a Daniela Vadovičová

- Oznámenie o výkone štátneho stavebného dohľadu RD- Martin Kern a Adam Rapšo

- Súhlas na výrub drevín- Oľga Smetáková

-Súhlas na uvedenie do prevádzky MZZO- Anna Kozárová

- Súhlas na povolenie stavby MZZO- René Smolinský a Iveta Smolinská

- Súhlas na povolenie stavby MZZO- Martin Škulec a Lenka Škulcová

- Súhlas na povolenie stavby MZZO- Mikuláš Šefčík

Zapísal: Ing. Ľuboš Dušek