Zápisnica

zo zasadnutia Komisie výstavby, regionálneho rozvoja a ochrany životného prostredia, konanej dňa 7.9.2015 v zasadacej miestnosti Obecného úradu Bohdanovce nad Trnavou

Prítomní: Peter Mračka – predseda komisie

Jozef Kavický

Ing. Ľuboš Dušek

Ing. Ľubomír Kvetan

Mgr. Peter Novák

Miroslav Sučák – starosta obce

- Strategický dokument- Zmena 01/2015 Územného plánu obce Šelpice:

Komisia po prerokovaní v pripomienkovom konaní doporučuje do ďalšieho stupňa projektovej prípravy umiestnenie chodníka pre peších v dotyku so štátnou cestou v celej dĺžke až po kataster Bohdanoviec nad Trnavou, riešiť verejné osvetlenie v rámci katastra obce Šelpice v dotyku so štátnou cestou vlastným napojením.

- Komisia si prezrela vykonané zateplenie časti KD a strechy bez pripomienok.

- V súčasnosti prebieha výstavba digitálnej siete pre ZŠ.

- Príprava výstavby multifunkčného ihriska finišuje, 8.9.2015 sa vytyčuje stavba a odovzdáva stavenisko.

- V uplynulých dňoch prebehlo verejné obstarávania na rekonštrukciu verejného osvetlenia.

- Obec aktualizuje projektovú prípravu celoobecnej kanalizácie a vodovodu v nových lokalitách IBV pre podanie žiadostí na NFP..

- Obec pripravuje PD k žiadosti na výstavbu zberného dvora. PD na rekonštrukciu a prístavbu MŠ je dokončená.

- Rozšírenie IBV Horný mlyn II. etapa sa podarilo dojednať s vlastníkmi po nehnuteľnosť p.č. 754/94, občania darujú vyčlenený pozemok na komunikáciu obci, pripraví sa darovacia zmluva. V tejto súvislosti je potrebné aktualizovať v roku 2016 územný plán obce.

Starosta informoval o vydaných rozhodnutiach Spoločného obecného úradu:

- Oznámenie o začatí územného konania- Bytový dom+ prípojky IS, prístupová komunikácia, parkoviská, chodníky, vsakovacie zariadenie- Marián a Ľubica Šinkoví.

- Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí územného konania- Trnavská náučná cyklotrasa 1. etapa- Bohdanovce nad Trnavou, Špačince, Boleráz- m.č. Klčovany, časť Špačince- Verejné osvetlenie- Združenie miest a obcí, Občianske združenie TNC.

- Oznámenie o spojení územného a stavebného konania a o začatí spojeného konania- Záhradná chata- Ľuboš Hilkovič.

- Stavebné povolenie verejnou vyhláškou- IBV Horný mlyn- technická infraštruktúra – stavebné objekty: verejné osvetlenie, elektrorozvody, plynovod, komunikácie - Obec Bohdanovce nad Trnavou.

- Rozhodnutie o správnom delikte- TT Agro s.r.o.

Zapísal: Jozef Kavický